**Meeting minutes (18/8/2016)**

1. Mỗi đồ án có 3 sản phẩm chính:

* Cuốn đồ án gồm 6 reposts, tương đương 6 chương, mỗi chương 1 repost
* 1 powerpoint thuyết trình
* 1 chương trình phần mềm

1. Thầy yêu cầu làm 2 repost trong 2 tuần trước khi gặp thầy (dự định là 8/9/2016) :

* Repost 1 : thầy bảo guide trên cms, tự tìm hiểu rồi làm
* Repost 2: đặt kế hoạch cho dự án, chia làm 4 nhóm :
* Nhóm làm tài liệu(soạn ra cuốn tài liệu, làm 6 repost để ghép lại)
* Nhóm test (đảm bảo chất lượng, testing)
* Nhóm phân tích và thiết kế(thiết kế tất cả mọi thứ, cấu trúc phần mềm, database…)
* Developer(những ng tham gia viết chương trình),
* Mỗi 1 nhóm cần team leader, 1 người có thể trong nhiều nhóm..

1. Chọn mô hình làm : mô hình lặp Iterative : mô hình bao gồm 2 vòng lặp:

* Vòng 1 : 1/9 tới giữa 15/11.
* Vòng 2 : 16/11 – 15/12
* Thời gian còn lại chuẩn bị kiểm tra lại và nộp.

1. Đưa tất cả vào nội dung và repost 1 cách chuyên nghiệp, kĩ lưỡng, cận thận, chi tiết bằng tiếng anh.
2. Đầu tháng 9 liên lạc lại với thầy. 1/9 bắt đầu làm việc và tính thời gian bắt đầu làm đồ án. (Dự định gặp thầy là 8.9.2016)
3. Một đồ án muốn đánh giá cao thì :

* Giao diện phải đẹp, cuốn đồ án phải khác biệt, tức là việc viết đồ án ntn, viết ngắn gọn, cô đọng nhưng chính xác.
* Mức độ hoàn thiện của tài liệu, phần mềm : ở 1 mức độ cao của sự hoàn thiện.
* Match, đưa ra thuật toán, độ phức tạp, tổ chức dữ liệu, cấu trúc các bảng dữ liệu hợp lí.
* Kết hợp ý tưởng tốt, app dụng công nghệ mới.

1. Mục tiêu của nhóm đạt trên 9 điểm.